## Slide 1
EQ-PMS
장비 프로젝트 셋업 관리 시스템
사용자 교육 — 신규 기능 안내
AX 혁신실 · v2.0

## Slide 2
EQ-PMS 사용자 교육
2 / 62
AGENDA
오늘 배우는 것
약 55슬라이드 / 1시간 강의 + Q&A
1.
시스템 개요
EQ-PMS가 해결하는 문제 (3분)
2.
시작하기 / 권한 체계
로그인 · 메뉴 · 역할 (10분)
3.
대시보드 / 프로젝트 / 일정·간트
매일 쓰는 화면 (15분)
4.
회의록 · 검수 · 이슈/AS · 인력 · 버전
주요 워크플로우 (15분)
5.
★ 주간 업무 보고 (NEW)
자동 작성 + 팀 종합 (10분)
6.
보고서 / FAQ / Q&A
마무리 (10분)

## Slide 3
EQ-PMS 사용자 교육
3 / 62
한 줄 요약
기록은 한 곳에, 보고는 자동으로
엑셀/메일/카톡 분산 → EQ-PMS 단일 시스템
기존 운영
• 프로젝트 일정 = 엑셀 파일
• 회의록 = 워드 / 메일 첨부
• 이슈 = 카톡 / 슬랙
• 주간 보고 = 매주 30분 수기 작성
• 버전 충돌 / 자료 분실 빈번
EQ-PMS
• 프로젝트 일정 / 간트 / 검수 통합
• 회의록 = 다중 파일 + 타임라인
• 이슈 = 모바일 사진 첨부 + 알림
• 주간 보고 = 자동 작성 (1분)
• Drive 자동 폴더링 / Sheets DB

## Slide 4
PART 1
시스템 개요
EQ-PMS가 무엇이고, 무엇을 해결하나

## Slide 5
EQ-PMS 사용자 교육
5 / 62
시스템 개요
EQ-PMS는 무엇인가
반도체 / 디스플레이 / 2차전지 장비 셋업 프로젝트 전용 PMS
• 본사 관리자 · 현장 PM · 엔지니어 · 고객사가 같은 화면을 공유
• Google Drive + Google Sheets 기반 — 별도 서버 불필요
• 모바일 / PC 자동 전환 (768px 미만 = 모바일 모드)
• 도메인별 검수표 / 간트 / 자격(출입증·안전·비자) 관리
– 기록의 흐름: 작성 → 자동 저장 → 자동 보고 → Excel/PDF

## Slide 6
EQ-PMS 사용자 교육
6 / 62
시스템 개요
메뉴 구조 (좌측 사이드바)
권한·기능 활성화 여부에 따라 메뉴 노출 자동 조정
• 대시보드 / 프로젝트 관리 / 이슈·펀치 관리
• AS 통합 관리 / 자재·스페어 / 사이트·유틸 마스터
• 인력·리소스 / 버전 릴리즈 관리
• ★ 주간 업무 보고 (활성화 + 권한 보유 시)
• 사용자 관리 (ADMIN) / 시스템 설정 (ADMIN)
• 사이드바 하단 “메뉴 접기” 버튼 → 컨텐츠 영역 확대

## Slide 7
EQ-PMS 사용자 교육
7 / 62
시스템 개요
데이터는 어디에 저장되나
별도 백엔드 없이 Google Workspace를 그대로 활용
• 모든 변경 → Google Sheets DB에 자동 저장
• 첨부 파일 → Google Drive 자동 폴더 분류
– [루트] / [고객사] / [프로젝트명-PRJxxxxxx] / [카테고리]
– 카테고리: 명세서 / 도면 / 회의록 / 기타
• 엑셀 파일 따로 관리 X = 버전 충돌 없음
• 단일 파일 최대 18MB (GAS 한도) — 큰 파일은 Drive 직접

## Slide 8
PART 2
시작하기 / 권한 체계
로그인 · 메뉴 · 4 역할 + 팀장 부가권한

## Slide 9
EQ-PMS 사용자 교육
9 / 62
시작하기
로그인 / 비밀번호
관리자가 발급한 ID/비밀번호로 로그인
• 최초 접속 시 비밀번호 변경 강제
• 우측 상단 키 아이콘 → 언제든 비밀번호 변경
• 비밀번호 분실 = ADMIN에게 재설정 요청
• 재설정 후 다시 1회 강제 변경 절차 진행

## Slide 10
EQ-PMS 사용자 교육
10 / 62
시작하기
헤더 아이콘 안내
우측 상단의 5개 아이콘 — 자주 쓰는 기능 모음
• 🔔 알림 센터 — 전사 신규 활동 모아보기
• 🌐 모드 전환 — PC ↔ 모바일
• 🔑 비밀번호 변경
• ❓ 도움말 — 이 가이드 모달 (탭별로 상세)
• 🚪 로그아웃

## Slide 11
EQ-PMS 사용자 교육
11 / 62
시작하기
알림 센터 (🔔)
출근 직후 5초만에 전사 어제 무슨 일이 있었는지 파악
• 포함: 공유 노트 / 신규 이슈 / 고객 요청 / AS / 버전 / 출장 / 추가 작업
• 미확인 건수 빨간 뱃지 + 항목 클릭 시 해당 화면으로 점프
• 필터 칩: 전체 / 미확인 / 종류별 (공유노트·이슈·고객요청·AS·버전)
• “모두 읽음” 버튼으로 일괄 처리
• 마지막 본 시각은 사용자별로 저장

## Slide 12
EQ-PMS 사용자 교육
12 / 62
권한 체계
4개 기본 역할
사용자 관리에서 ADMIN이 지정. 한 명당 하나만 부여
역할 | 누가 | 핵심 기능
ADMIN | 본사 관리자 | 모든 기능 + 사용자 관리 + 사인 취소
PM | 현장 PM | 프로젝트/이슈/자재/AS 전반, 담당자 변경
ENGINEER | 현장 엔지니어 | 본인 배정 프로젝트의 진행 입력
CUSTOMER | 고객사 | 자기 회사 프로젝트 조회 + 요청 + 검수 서명

## Slide 13
EQ-PMS 사용자 교육
13 / 62
권한 체계
부가 권한 — 팀장 (NEW)
기본 역할과 별도로 부여 / 사용자 관리 → “팀장” 토글
PM과 무관 — 같은 사람이 둘 다일 수도, 분리될 수도 있다.
• 권한 — 같은 부서(dept) 부서원의 주간 보고 검토 / 승인 / 반려
• 권한 — 팀 종합 보고서 작성 (부서원 보고를 자동 통합)
• ADMIN은 자동으로 전사 권한 보유
– “PM = 프로젝트 책임자, 팀장 = 부서장”으로 의미가 구분된다.
• 활성화 — 사용자 관리에서 “팀장” 컬럼 토글
• 참고 — 부서(dept) 값이 비어있으면 팀장-부서원 매칭이 안 됨

## Slide 14
EQ-PMS 사용자 교육
14 / 62
권한 체계
권한 한눈에 보기 — 자주 쓰는 7가지
전체 32항목은 도움말 → 권한별 기능 탭 참조
• 프로젝트 생성 — ADMIN / PM
• 검수 사인 — CUSTOMER (ADMIN 대리 가능)
• 사인 취소 / Buy-off 후 검수표 수정 — ADMIN 단독
• 도메인(산업군) 사후 수정 — ADMIN 단독
• 주간 보고 검토 — 팀장(같은 부서) / ADMIN(전사)
• 이슈 / AS / 자재 등록 — ADMIN / PM / ENGINEER 공통
• 시스템 설정 / 사용자 관리 — ADMIN 단독

## Slide 15
PART 3
대시보드 / 프로젝트 / 일정·간트
매일 쓰는 화면

## Slide 16
EQ-PMS 사용자 교육
16 / 62
대시보드
대시보드 한눈에
상단 KPI 5장 + 좌측 간트/인력 + 우측 이슈/AS 위젯
KPI 카드 5장 (모두 클릭 가능)
전체 프로젝트 일정 (간트) + 인력 배치 사이드바
미해결 이슈
severity 가로 스택 + 최근 3건 헤더 클릭 → 전체 팝업
AS 미완료
유형별 막대 + 최근 3건 헤더 클릭 → 긴급출동 우선 팝업

## Slide 17
EQ-PMS 사용자 교육
17 / 62
대시보드
KPI 카드 5장 — 모두 클릭 가능
AS는 KPI에서 빠지고 우측 위젯으로 이동
미해결 이슈
심각도순 이슈 팝업
지연·위험
위험점수순 프로젝트
임박 마일스톤 30일
D-day 순 마일스톤
고객 요청 미처리
긴급도순 / 클릭 시 고객요청 탭
평균 진척률 (진행중)
delta 뱃지 + 4버킷 분포 + 계획 위치
5장 모두 클릭 가능 — 전용 팝업으로 전체 리스트 + 필터링
• “AS는 회사 입장 critical 지표지만 KPI 자리는 5개로 한정” → 위젯에서 별도 추적
• “신규 착수” KPI는 제거 — 분석 모달에서 시계열로 확인
• AS 항목 클릭 시 프로젝트 모달이 AS 탭이 활성화된 상태로 열림

## Slide 18
EQ-PMS 사용자 교육
18 / 62
대시보드
우측 위젯 — 이슈 / AS
상하 2단 분할 — 항상 보이게
• 상단 — 미해결 이슈: severity 가로 스택 + 최근 3건
– 헤더 클릭 = 전체 이슈 팝업 (severity 순)
• 하단 — AS 미완료: 유형별 막대 + 최근 3건
– 유형: 긴급출동 / 정기점검 / 부품교체 / 불량수리 / 보증수리
– 헤더 클릭 = 긴급출동 우선 정렬 팝업
– 리스트 클릭 = 해당 프로젝트 모달이 AS 탭 활성 상태로

## Slide 19
EQ-PMS 사용자 교육
19 / 62
대시보드
간트 — 색상 / 마일스톤 ◆ 의미
차트 위 범례 줄에 상시 표시 — 노란색은 두 가지 의미
막대 (프로젝트 상태)
파랑
진행중 (정상)
노랑
마감임박 — 납기 여유 적음
빨강
이슈발생
초록
완료
한 막대 안에서 — 좌측(진한 색) = 경과 기간 / 우측(60% 투명) = 예정 기간
마일스톤 ◆ 다이아몬드 (긴급도 우선)
◆
빨간 ◆
D-7 이내 임박 (긴급)
◆
노란 ◆
D-30 이내 임박 (주의)
◆
핑크 ◆
단계(Phase) 마일스톤
◆
보라 ◆
셋업 작업 마일스톤
◆
파랑 ◆
프로젝트 납기일
지난 마일스톤은 40% 흐림 / 다이아몬드 hover = 이름·종류·날짜·D-N 툴팁

## Slide 20
EQ-PMS 사용자 교육
20 / 62
대시보드
분석 / 회의록 모달 분리
헤더 버튼이 분리되어 분석과 회의록을 따로 본다
• 고급 분석 = Lead Time / MTTR / 도메인 / 월별 / AS / 고객요청
• 회의록 = 프로젝트별 그룹 + 내부 amber 타임라인 브랜치
– 기본 모두 접힘 / 헤더 클릭 시 펼침
– 우측 ↗ = 해당 프로젝트 회의록 탭으로 점프
– 우측 상단 “전체 펼치기/접기” 토글
– 검색 / 프로젝트 / 작성자 필터
• 종합 Excel에 회의록 50건 별도 시트로 추가

## Slide 21
EQ-PMS 사용자 교육
21 / 62
프로젝트 관리
프로젝트 생성 (3단계)
도메인 선택 → 셋업 일정 + 검수표 자동 세팅
• 1) 좌측 메뉴 → 프로젝트 관리 → “새 프로젝트”
• 2) 도메인(반도체/디스플레이/2차전지) 선택
– 도메인별 8단계 + 검수표 자동 세팅
– 도메인 사후 수정은 ADMIN 단독 — 처음부터 정확히
• 3) 메인 PM(인력 풀에서) 선택 → 저장
• 시작일/납기일은 “미정” 체크박스로 비워둘 수 있음

## Slide 22
EQ-PMS 사용자 교육
22 / 62
프로젝트 관리
프로젝트 상세 — 7개 탭
탭 구조 + 모달 z-index 안내
• 일정 — 단계별 / 셋업 두 서브탭 + 편집 모달
• 참고 자료 — 명세서·도면·기타 (Drive 자동 폴더링)
• 회의록 — 빠른/상세 모드 + 다중 파일 + 타임라인
• 검수표 — Buy-off 워크플로우
• 추가 대응 — 워런티 단계 변경 추적
• 이슈 / 고객요청 / AS / 자재 / 버전
• 이력 — 모든 활동 시간순 (클릭 시 해당 탭으로 점프)

## Slide 23
EQ-PMS 사용자 교육
23 / 62
프로젝트 관리
단계(Phase) 8단계
영업/수주 → 설계 → 구매/자재 → 제조/조립 → 출하 → 현장 셋업 → 워런티 → 완료
• 도메인별로 자동 세팅된 8단계가 기본
• 검수 사인 시 자동으로 워런티 단계 진입
• 마지막 단계(완료) = 진짜 완료 처리
• 단계 칩 클릭 = 임의 단계로 이동 가능
• 이름 바꿔도 마지막 단계는 “완료 처리 단계”로 인식

## Slide 24
EQ-PMS 사용자 교육
24 / 62
프로젝트 관리
프로젝트 정보 수정
리스트의 프로젝트명/고객사 셀 클릭 = 수정 모달 (ADMIN/PM)
• 이름 · 고객사 · 사이트 · 일정 · 담당자 모두 수정
• 장비 코드 관리 — 코드/모델/일련번호 (파란 배지로 4개까지)
– Enter로 빠른 추가 / 한 프로젝트에 여러 코드 가능
• 2차전지 (사이클러/EOL) — 전압/전류/사양 (보라 배지)
• 산업군 수정 = ADMIN 단독 (활동 로그 자동 기록)
• 일정 미정 — 시작일/납기 “미정” 체크박스로 비워두기

## Slide 25
EQ-PMS 사용자 교육
25 / 62
프로젝트 관리
담당자 / 출장 일정 통합 모달
리스트 담당자 셀 클릭 = 한 모달에서 모두 처리
• ① 메인 PM 변경 (사유 기록, 이력 자동)
• ② 추가 인력 멀티 배정 (체크박스 토글)
• ③ 출장 일정 — 한 사람이 같은 프로젝트에 여러 번 가능
– 출발일/복귀일/메모(예: 셋업 1차, Buy-off 입회)
• ④ 출장 수정 = 변경 전/후 + 사유 + 수정자/일시 자동 이력
• 출장 = 인력 화면 + 대시보드에 자동 반영
– 현장 파견 / 출장 예정 / 복귀 N일 전 D-Day 표시

## Slide 26
EQ-PMS 사용자 교육
26 / 62
일정 / 간트
일정 탭 — 두 모달 패턴 통일 (개편)
“셋업 일정” 탭 → “일정” 탭으로 변경 + 두 서브탭 모두 모달 편집
• 일정 탭 안에 [프로젝트 단계별] / [셋업 일정] 두 서브탭
• 양쪽 모두 헤더 박스 + [단계 편집] / [셋업 일정 편집] 버튼
• 클릭 시 모달 (1280px) — 일괄 추가·수정·삭제·순서·일정
• 표는 읽기 전용 — 직접 수정 사고 방지
• 변경은 활동 이력 자동 (PHASE_DEFINE / SETUP_DEFINE)

## Slide 27
EQ-PMS 사용자 교육
27 / 62
일정 / 간트
단계 편집 모달 (PM 이상)
이름 변경 / 추가 / 삭제 / 순서 / 일정 / 마일스톤 한 화면
• 단계마다 시작일/종료일 직접 지정
• “균등 분배” — 프로젝트 시작~종료를 단계 수로 자동 분배
• “일정 비우기” — 모든 단계 일정 초기화 (간트는 균등 분배 폴백)
• 마일스톤(SOP) 토글 — 켜면 간트에 빨간 ◆ + SOP 라벨
• 표준 8단계로 초기화 버튼
• 활동 이력에 PHASE_DEFINE (추가 N · 수정 M · 삭제 K) 자동

## Slide 28
EQ-PMS 사용자 교육
28 / 62
일정 / 간트
간트차트 보기
우측 상단 리스트 / 간트차트 토글 + 두 서브탭
• 단계별 탭 — 각 프로젝트 한 행, 막대 8단계 색 분할
– 완료=진하게 / 현재=70% / 예정=흐림, 외곽선 = 프로젝트 색
• 셋업 일정 탭 — 프로젝트별 그룹 헤더 + 색상 띠
– 헤더에 담당자/단계/진척률/작업수까지 함께 표시
• 마일스톤 — 빨간 ◆ + 종료일 라벨 (D-7 이내 펄스)
• 출장 일정 — 인디고 막대 자동 표시 (담당자 + 일자)
• 오늘 표시 — 빨간 점선 + “▼ 오늘” 알약 (날짜 안 가림)

## Slide 29
EQ-PMS 사용자 교육
29 / 62
일정 / 간트
간트 조작 / 필터
휠 = 줌, Shift+휠 = 가로 이동
• 줌 0.5x ~ 4x / ZoomIn/Out/오늘 버튼
• 차트 진입 시 today-1개월 자동 스크롤
• 좌측 칸 = 가로 스크롤 무관 / 월·일 헤더 = sticky-top
• 프로젝트 다중 필터 — 좌상단 체크박스 드롭다운
– 검색 + 전체 선택/해제 + “전체 보기로 초기화” 버튼
• 프로젝트 관리 우측 상단 도메인 필터 (반도체/디스플레이/2차전지)
– 담당자 필터와 AND 조건 — 리스트/간트 양쪽 적용

## Slide 30
PART 4
회의록 · 검수 · 이슈/AS · 인력 · 버전
주요 워크플로우

## Slide 31
EQ-PMS 사용자 교육
31 / 62
회의록 · 참고자료
회의록 — 빠른 / 상세 모드
프로젝트 → 회의록 탭. “+ 새 회의록 작성”으로 펼침/접힘
빠른 모드 — 일상 미팅 메모
• 본문
• 한줄 요약
• 첨부 파일
• 미팅 후 빨리 메모 남길 때
• 필드 최소화 = 작성 시간 1분 이내
상세 모드 — 정식 회의록 양식
• 회의 일시 (datetime)
• 참석자 (쉼표 구분)
• 논의 내용 / 한줄 요약
• 결정사항 / 액션 아이템
• 첨부 — 다중 파일 (`2/3 · 45%` 진행률)

## Slide 32
EQ-PMS 사용자 교육
32 / 62
회의록 · 참고자료
회의록 = 타임라인 브랜치
좌측 amber 세로선 + 캘린더 스타일 날짜 노드(월/일/요일)
• 색상은 신선도 — 최근=진하게, 오래된 것=흐리게
• 작성자 / 시간 / 상대시간 / 요약 / 본문 / 결정 / 액션 / 첨부
• 첨부 파일은 [프로젝트]/회의록 폴더로 자동
• 대시보드 회의록 모달도 프로젝트별 그룹 + 동일 타임라인
– 헤더 클릭 = 펼침 / ↗ = 회의록 탭 점프

## Slide 33
EQ-PMS 사용자 교육
33 / 62
회의록 · 참고자료
참고자료 (회의록과 분리)
명세서·도면·기타 자료는 “참고 자료” 탭에서 별도 관리
• 업로드 시 카테고리 선택 → Drive 자동 분류
– [루트]/[고객사]/[프로젝트]/[카테고리]
– 카테고리: 명세서 / 도면 / 기타 (회의록은 회의록 탭만)
• 목록 화면에서 카테고리 필터 칩으로 그룹별 보기
• 단일 파일 최대 18MB (GAS 한도)
• 큰 파일은 Drive 직접 업로드 후 링크 공유
• 사전 작업 — 시스템 설정에서 Drive 루트 폴더 + 연결 테스트

## Slide 34
EQ-PMS 사용자 교육
34 / 62
검수 / Buy-off
검수표 작성 → 사인
검수 사인 시 자동으로 워런티 단계 진입
• 1) 프로젝트 → 검수표 탭 (도메인별 기본 항목 자동)
• 2) 항목별 OK / NG / 대기 표시 (NG 시 특이사항)
• 3) 모든 항목 OK → 서명 영역 활성화
• 4) CUSTOMER 로그인 또는 ADMIN 대리 서명
• 5) 서명 완료 → 자동 워런티 단계
• 항목은 자유롭게 추가/삭제 가능

## Slide 35
EQ-PMS 사용자 교육
35 / 62
검수 / Buy-off
ADMIN — 사후 수정 / 사인 취소
사인 후에도 ADMIN은 검수 항목 수정 가능 — 모든 행위 기록
• Buy-off 후 검수 항목 수정 (ADMIN 단독)
• 잘못된 사인 = “사인 취소” 버튼으로 서명 데이터 삭제
• 단계 자동 롤백 (현장 셋업)
• 모든 변경은 활동 이력에 SIGN_CANCEL 등으로
• 최종 보고서 PDF — 검수표 탭에서 인쇄/저장 (고객사 송부용)

## Slide 36
EQ-PMS 사용자 교육
36 / 62
이슈 / AS / 요청
이슈 / 펀치 관리
현장 사진 + 빠른 등록 + 이력 추적
• 좌측 메뉴 → 이슈/펀치 관리 → “현장 이슈 등록”
• 모바일 모드 = 사진 첨부와 함께 빠르게 등록
• 중요도 High / Medium / Low 자동 색상 분류
• 이슈 제목 / 담당자 수정 = ADMIN 단독
– 변경 전/후 + 사유 + 수정자/일시 자동 이력
– “수정 이력 (N)” 토글로 전체 변경 내역 확인

## Slide 37
EQ-PMS 사용자 교육
37 / 62
이슈 / AS / 요청
AS 통합 관리 + 고객 요청
전 프로젝트 AS를 한 화면에서 + 고객사 직접 등록
• 좌측 메뉴 “AS 통합 관리” = AS 부서용 통합 화면
• 검색 + 프로젝트 / 유형 / 상태 3중 필터
• AS 카드 클릭 = 모달이 AS 탭이 활성화된 채로 열림
– 모달 닫으면 AS 페이지에 그대로 남음 (페이지 전환 X)
– 대시보드 AS 위젯 클릭도 동일하게 AS 탭으로 자동
• 고객 요청 = 프로젝트별 고객요청 탭
– 고객사 직접 등록 + 응답 댓글 누적
– “반영 완료/반려” 시 처리 결과 명시 입력 필수

## Slide 38
EQ-PMS 사용자 교육
38 / 62
이슈 / AS / 요청
추가 대응 작업 (워런티 후)
검수 완료 후 변경사항을 셋업 일정과 분리해 추적
• 유형 — 기능 추가 / 개선 / 버그 / UI / 공정 튜닝
• 요청자 + 작업 내용 + 예정일 입력
• 상태 — 대기 → 검토중 → 진행중 → 완료/반려
• 고객 요청 탭 = 단순 요청 기록
• 추가 대응 탭 = 실제 개발/구현 작업 추적
– 혼동 금지 — 두 탭의 역할은 다르다

## Slide 39
EQ-PMS 사용자 교육
39 / 62
인력 / 리소스
엔지니어 등록 + 활동 이력
이름 매칭으로 본인 명의 활동만 자동 집계
• 좌측 메뉴 → 인력/리소스 → “엔지니어 추가”
• 이름 / 직급 / 부서 / 위치 / 수동 상태
• 활성 프로젝트 체크박스로 배정
• 리스트 우측 시계 아이콘 = 활동 이력 모달
– 출장 / 이슈 / 노트 / 버전 / AS / 요청 / PM변경 통합 타임라인
– 필터 칩 + 상단 검색창으로 내용/프로젝트 검색

## Slide 40
EQ-PMS 사용자 교육
40 / 62
인력 / 리소스
자격 정보 (출입증 / 안전 / 비자)
리스트 “자격/만료” 셀 클릭 = 자격 관리 모달 (3 탭)
• 한 사람이 여러 출입증 / 여러 안전교육 / 여러 비자 가능
• 안전교육 = 만료없음 옵션 (상시 교육)
– “상시 (만료없음)” 배지 / 자동 만료 카운트 제외
• 만료 = 빨간 배지 / 30일 이내 임박 = 노란 배지 자동
• 비자 “필요/만료” = 비자 이슈로 자동 카운트
• 대시보드 인력 요약 카드에서 위험 인력 한눈에

## Slide 41
EQ-PMS 사용자 교육
41 / 62
인력 / 리소스
한눈에 보기 — 3컬럼 + 알림
페이지 상단 = 대시보드 모달과 같은 풍부 레이아웃
• 6장 통계 — 전체 / 가용 / 현장 파견 / 출장 예정 / 자격 / 비자
• 3컬럼 그리드
– 현장별 인력 배치 — 사이트 그룹 + 복귀 D-day
– 출장 일정 — 예정(D-7 강조) + 복귀 임박(30일)
– 가용 인력 풀 — 이름+직급+부서 + “대기” 배지
• 인력 알림 (풀 폭) — 자격/비자 이슈 카드
• 헤더 우측 “8주 가용성” 버튼 → 히트맵 모달
• 하단 = 엔지니어 상세 테이블 (CRUD)

## Slide 42
EQ-PMS 사용자 교육
42 / 62
버전 관리
프로젝트별 버전 등록
리스트 버전 컬럼 셀 클릭 = 모달 / 모달 안 닫힘 = 연속 등록
• 카테고리 (HW / SW / 충방전기 FW / 인터페이스 FW 등)
– 추천 칩 클릭 = 빠른 입력 / 자유 입력도 가능
• 버전 (예: v1.0.0) → 배포일 → 변경 노트 (필수)
• Enter / Ctrl+Enter로 빠른 등록
• 변경 노트 비우면 “이력을 입력하세요” 에러 — 추적성 강제
• 수정/삭제는 카드 우측 연필/휴지통 아이콘

## Slide 43
EQ-PMS 사용자 교육
43 / 62
버전 관리
카테고리 통일 / 전사 통합 뷰
“최신 버전이 뭐였지?” = 카테고리 필터로 5초 안에
• 카테고리 인덱스 = 도메인 추천 순서로 자동 정렬
– 예: 2차전지 → HW → SW → 충방전기 FW → 인터페이스 FW
• 자유 입력 카테고리는 추천 다음에 한글 순
• 좌측 메뉴 “버전 릴리즈 관리” = 전 프로젝트 통합 뷰
– 시간 역순 + 카테고리/도메인/프로젝트 필터

## Slide 44
PART 5
★ 주간 업무 보고 (NEW)
자동 작성 + 팀 종합 — 평균 30분 → 1분

## Slide 45
EQ-PMS 사용자 교육
45 / 62
★ 주간 업무 보고 (NEW)
왜 이 기능을 쓰나
수기 작성 X — 시스템 활동 자동 집계 O
주간 보고 작성 시간 90% 단축 — 평균 30분 → 1분
• 한 주간 시스템에 등록된 본인 활동을 분석해 보고서 초안 자동 생성
– 이슈 / 회의록 / AS / 고객요청 / 버전 / 출장 / 추가 대응
• “100% 자동 작성” 버튼 1번이면 끝 — 필요한 부분만 다듬기
• “자동 + Excel” / “자동 + PDF” 단축 버튼 — 자동 작성 → 추출 한 번에
• 워드/엑셀 따로 X — 시스템 안에서 작성 → 제출 → 승인까지
• 팀장은 부서원 보고 받기 + 팀 종합 보고서 자동 작성

## Slide 46
EQ-PMS 사용자 교육
46 / 62
★ 주간 업무 보고 (NEW)
활성화 / 권한 (ADMIN 1회)
활성화 + 권한이 없으면 사이드바 메뉴 자체가 숨김
• 1) 시스템 설정 → 주간 업무 보고 기능 토글 ON
– 하단 sticky “전체 설정 저장” 버튼 — 모든 설정 한 번에
• 2) 사용자 관리 — 사용자별 권한 부여
– “주간 보고” 토글 ON — 작성·제출·조회 권한
– “팀장” 토글 ON — 같은 부서 부서원 보고 검토/승인
• 팀장 = PM과 별도. 같은 사람일 수도, 분리될 수도 있다.
• ADMIN은 자동으로 전사 권한

## Slide 47
EQ-PMS 사용자 교육
47 / 62
★ 주간 업무 보고 (NEW)
자동 집계 — 어떤 활동이 어디로
매칭 기준 = 본인 이름. 다른 사람 명의 항목은 미포함
섹션 | 들어가는 활동
금주 실적 | 회의록 · 처리된 이슈/AS · 완료된 셋업 · 검수 사인 · 버전 릴리즈 · 출장
차주 계획 | 다음 주 시작 셋업 · 임박 마일스톤 · 미해결 고객요청
이슈 / 리스크 | High 이슈 · 지연 프로젝트 · 자격 만료 임박 · 중대 AS

## Slide 48
EQ-PMS 사용자 교육
48 / 62
★ 주간 업무 보고 (NEW)
작성 워크플로우 (1분이면 끝)
임시저장 → 제출 → 팀장 승인/반려 — 한 화면에서 끝
• 1) 좌측 메뉴 → 주간 업무 보고 → 주차 선택 (기본 = 이번 주)
• 2) “100% 자동 작성” 버튼 클릭 — 3개 섹션 자동 채움
• 3) 필요 시 텍스트 가감 / 수정
• 4) “임시 저장” 또는 “제출”
• 5) 팀장 검토 → 승인 / 반려
– 반려 시 사유는 작성자 화면 상단에 붉은 배너로 강조
– 수정 후 재제출
• 단축 버튼 — “자동 + Excel” / “자동 + PDF”

## Slide 49
EQ-PMS 사용자 교육
49 / 62
★ 주간 업무 보고 (NEW)
팀장 — 검토 + 팀 종합 보고서
“팀원 보기” 탭 = 부서원 카드 + 팀 종합 카드 한 화면에서
• 부서원 카드 클릭 = 같은 화면 모달 (탭 이동 없음)
– 보고 내용 + 활동 근거를 함께 본다
– 모달 안에서 직접 승인 / 반려(사유)
• 팀 종합 보고서 카드 클릭 = 자동 통합 모달
– 사람별 그룹 — 【 김팀장 】 ... 【 홍길동 】 ...
– 4개 통계 박스 (부서원/제출/승인/미제출)
– 팀장 종합 코멘트 + 3개 섹션 자동 채움
– 임시저장 / 제출 / Excel / PDF
• 부서원 보고가 추가/수정될 때마다 다시 열면 자동 재집계

## Slide 50
EQ-PMS 사용자 교육
50 / 62
★ 주간 업무 보고 (NEW)
샘플 + 사용 가이드 (페이지 내장)
주간 업무 보고 페이지 우측 상단 “샘플 + 사용 가이드” 버튼
• 30초 사용법
• 샘플 보고서 (자동 생성 결과 예시)
• 자동 집계 데이터 일람
• 권한별 접근 (일반 / 팀장 / ADMIN)
• 워크플로우 + 반려 처리
• 팀 종합 보고서 + 팀장 종합 보고서 시각 샘플
• 처음 쓰는 사람도 샘플만 보면 양식·기대치 파악 가능

## Slide 51
PART 6
활동 이력 · 알림 · 보고서 · FAQ
마무리

## Slide 52
EQ-PMS 사용자 교육
52 / 62
활동 이력 / 알림
이력 탭 — 클릭하면 점프
“이게 언제 누가 한 거지?” = 이력 탭 한 번이면 끝
• 프로젝트 → 이력 탭 = 모든 활동 시간순
• 항목 클릭 → 해당 탭으로 자동 이동
– TASK / PHASE / MANAGER / SIGN / VERSION / TRIP → 일정
– EXTRA → 추가 대응 / CHECKLIST → 검수표 / ISSUE → 이슈
– REQUEST → 고객요청 / AS → AS / NOTE → 회의록
• hover 시 인디고 border + ↗ 아이콘으로 시각화

## Slide 53
EQ-PMS 사용자 교육
53 / 62
활동 이력 / 알림
알림 센터 활용 팁
출근 직후 5초 = 어제 무슨 일이
• 필터 칩으로 본인 관심 항목만 (예: AS만)
• “모두 읽음” 일괄 처리
• 마지막 본 시각은 사용자별 저장
• 푸시는 아니지만 미확인 뱃지가 시각적으로 강함
• 헤더 종 아이콘이 항상 우측 상단에 — 어디서든 클릭

## Slide 54
EQ-PMS 사용자 교육
54 / 62
보고서 / Excel / PDF
Excel 추출 — 보고용 스타일
별도 후처리 없이 그대로 보고용으로 송부 가능
• 모든 Excel = 대시보드형 스타일 자동
• 진한 블루 헤더 + 흰색 굵은 글씨 + 헤더 행 고정
• 자동 필터 / 한글 가중치 컬럼 너비 / 얼룩말 행
• 상태별 자동 컬러 (완료=초록 / 지연·NG=빨강 / 대기=노랑)
• 진행률(%) 자동 컬러, ISO 날짜 → YYYY-MM-DD

## Slide 55
EQ-PMS 사용자 교육
55 / 62
보고서 / Excel / PDF
추출 종류
메뉴마다 우측 상단에 Excel 버튼 — 같은 위치 일관
• 대시보드 → 종합 리포트 = 차트 + 14시트
– 기본통계 / 도메인 / 프로젝트별 / 지연 / 이슈 / 요청 / AS
– 담당자변경 / 엔지니어 / 활동이력 / 마일스톤 / 임박이벤트
– 8주 히트맵 / 최근 회의록 50건
• 프로젝트 관리 — 리스트 / 상세 (프로젝트별 시트 분리)
• 인력/리소스 — 3시트 / 이슈·자재·사이트·AS·버전 단독
• 주간 보고 — 본인 1시트 / 팀 종합 = 헤더 + 부서원별

## Slide 56
EQ-PMS 사용자 교육
56 / 62
보고서 / Excel / PDF
PDF 출력
브라우저 인쇄 다이얼로그 → “PDF로 저장” — 별도 라이브러리 X
• 검수표 탭 → 최종 완료 보고서 (PDF) — 고객사 인수인계용
• 대시보드 → PDF 출력 — 임원 보고용 1장 양식
– KPI 5장 + 임박 마일스톤 + 인력 임박 + 도메인별 진척률
• 주간 업무 보고 → 자동 + PDF — 팀장/임원 보고용
• 팀 종합 보고 PDF — 부서별 단일 페이지 양식

## Slide 57
EQ-PMS 사용자 교육
57 / 62
권한별 매주 루틴
엔지니어 — 매주 하는 일
하루 5분, 주간 1분이면 충분
• 출근 — 종 아이콘으로 신규 활동 확인
• 본인 배정 프로젝트의 셋업 일정 진행 + 검수표 입력
• 회의록 / 이슈 등록 / AS 처리 / 버전 등록
• 출장 일정 확인 (자동 반영)
• 금요일 — 주간 업무 보고 “100% 자동 작성” → 제출

## Slide 58
EQ-PMS 사용자 교육
58 / 62
권한별 매주 루틴
PM / 팀장 — 매주 하는 일
팀 종합 보고서도 5~10분이면 충분
• 대시보드 KPI 5장 점검
– 지연·위험 / 고객 요청 / 미해결 이슈 우선
• 프로젝트 진척률 점검 + 단계 이동 + 담당자/출장 조정
• 이슈 우선순위 / AS 부서 협력
• (팀장) 부서원 주간 보고 검토·승인
• (팀장) 월요일 — 팀 종합 보고서 자동 작성 → 제출

## Slide 59
EQ-PMS 사용자 교육
59 / 62
FAQ
자주 묻는 질문 (1/2)
질문 | 답변
시작일/납기가 정해지지 않았는데? | “미정” 체크박스로 비워두기 — 간트도 안전 처리
도메인을 잘못 골랐어요. | ADMIN에게 요청 (활동 로그 자동 기록)
Buy-off 후 검수 항목 수정하려면? | ADMIN만 가능 — 사인 취소도 ADMIN
모바일에서 사진 빠르게 첨부? | 모바일 모드에서 이슈 등록 (768px 미만 자동)
같은 사람이 한 프로젝트에 출장 여러 번? | 가능 — 사유와 함께 모두 기록

## Slide 60
EQ-PMS 사용자 교육
60 / 62
FAQ
자주 묻는 질문 (2/2)
질문 | 답변
주간 보고를 다른 사람이 볼 수 있나요? | 본인 + 팀장(같은 부서) + ADMIN. 그 외 X
팀장인데 옆 부서 보고도 보고 싶어요. | 같은 dept만 가능 — 다른 부서는 ADMIN 권한 필요
자동 집계가 빠진 것 같아요. | 본인 이름 명의 활동만 잡힘 — 다른 사람이 한 일은 미포함
사이드바에 주간 보고 메뉴가 안 보여요. | ① 시스템 설정 기능 ON ② 사용자 “주간 보고” 토글 ON
첨부 18MB 넘는 파일은? | Drive에 직접 올리고 링크 공유

## Slide 61
EQ-PMS 사용자 교육
61 / 62
마무리
오늘 핵심 5가지
다음 주 첫 주간 보고 = 함께 시연 후 각자 작성하는 시간 권장
1
기록은 EQ-PMS 한 곳에
엑셀/메일 분산 X
2
간트는 휠 = 줌, Shift+휠 = 가로 이동
오늘 버튼으로 today-1개월 점프
3
회의록 = 빠른/상세 모드 + 다중 파일
대시보드 회의록 모달 = 프로젝트별 그룹
4
주간 보고 = 자동 작성 + 1분 다듬기
팀장은 팀 종합 보고서까지 자동
5
모르겠으면 헤더의 ❓ 도움말
이 가이드 그대로 들어 있음

## Slide 62
감사합니다
지원 / 문의
• 시스템 문의 — AX 혁신실 / 본 프로젝트 담당자
• 권한 / 계정 — ADMIN
• 버그 · 개선 요청 — 사내 채널 또는 직접 등록
• 피드백 환영 — 신규 기능은 사용 패턴 기반으로 추가
EQ-PMS · v2.0 · 2026